## Slide 1: 2DGP project
2020182010김연종

## Slide 2: 개발 진행 상황
1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차
캐릭터, 검, 무대 리소스 탐색 | 부족한 리소스 제작 및 게임 기본 틀 생성 | 캐릭터 객체 생성 및 테스트 | 검 객체 생성 및 테스트
경기장 바닥 탐색완료. (임시)캐릭터 탐색 캐릭터의 크기가 불규칙해 수정 필요 | 게임 프레임워크, 게임월드 등의 기본엔진 탑재. 일시정지, 라운드 단위의 구성 미완 | 좌우 이동과 기본적인 공격 수행. 공격 중 L, R 키다운 시 버그발생 | 캐릭터를 따라 움직이며 공격이 잠시 위치 변경 공격 중 L, R 키다운 시 버그발생
10% | 30% | 60% | 30%

## Slide 3: 프로젝트 수정사항
규칙 세분화
  - 펜싱 – 에페의 규칙을 따름.
  - 점수는 15점, 시간은 바우트(라운드)당 3분, 총 3바우트
  - 동시타 기준 0.04s
  공격의 간소화
  - 상, 중, 하로 나누던 공격을 통일
  - 공, 방을 단순화 시켜 행동 하나하나에 비중을 증가.